Niche Finder Module

Development Plan & Integration Specification

content-creator / alekpr

April 2026

Repo: https://github.com/alekpr/content-creator

Stack: Node.js + TypeScript  |  Express.js v5  |  MongoDB 7  |  React 18 + Vite  |  Zustand  |  Tailwind CSS

Target: เพิ่ม Niche Finder Module เข้ากับ Pipeline ที่มีอยู่ (Stage 0 ก่อน Storyboard)

# 1. Executive Summary

ปัจจุบัน content-creator รองรับ workflow ตั้งแต่ Stage 1 (Storyboard) ถึง Stage 6 (Assembly) โดยผู้ใช้ต้องกรอก topic เองตั้งแต่ต้น แผนงานนี้เสนอการเพิ่ม Niche Finder Module ซึ่งทำหน้าที่เป็น "Stage 0" ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและวิเคราะห์ Niche ที่เหมาะสมก่อนเริ่ม Pipeline จริง ผลลัพธ์จาก Stage 0 จะถูกส่งต่อเป็น pre-filled input ให้ Stage 1 โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์หลัก:

- ลด friction ของการเริ่มต้น — ผู้ใช้ไม่ต้องคิด topic เอง

- เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ — Niche ที่วิเคราะห์ด้วยข้อมูลจริงมี RPM สูงกว่า

- Reuse architecture เดิมทั้งหมด — ใช้ MongoDB schema, Express routes, React patterns เดิม

- ไม่กระทบ Pipeline ที่มีอยู่ — เป็น optional entry point ไม่ใช่ breaking change

# 2. Architecture Overview

Niche Finder จะถูกเพิ่มเป็น optional entry point ก่อน pipeline ที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้กระทบ flow เดิม:

[Niche Finder UI]  →  POST /api/niches/analyze  →  NicheService (Gemini)

↓

[Niche Result Page]  →  "Use this Niche"  →  POST /api/projects (pre-filled)

↓

Stage 1 Storyboard  →  Stage 2 Images  →  ...  →  Stage 6 Assembly

Niche Finder ไม่ได้เปลี่ยน pipeline เดิม แต่เพิ่ม entry point ใหม่ที่ส่งข้อมูลมาที่ POST /api/projects ซึ่ง endpoint นี้มีอยู่แล้ว

# 3. ไฟล์ที่ต้องสร้างใหม่

## 3.1 Backend — New Files

| งาน / Task | ไฟล์ / Location | Priority | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| NicheAnalysis.model.ts | backend/src/models/ | High | Mongoose schema สำหรับเก็บผล niche analysis |
| niches.router.ts | backend/src/routes/ | High | REST endpoints สำหรับ niche operations |
| NicheService.ts | backend/src/services/ | High | Gemini API calls สำหรับวิเคราะห์ niche |
| niche.validator.ts | backend/src/middleware/ | Medium | Zod schema validation สำหรับ niche requests |

## 3.2 Frontend — New Files

| งาน / Task | ไฟล์ / Location | Priority | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| NicheFinder.tsx | frontend/src/pages/ | High | Main page — form input + results display |
| NicheCard.tsx | frontend/src/components/Niche/ | High | Card แสดงผล niche แต่ละรายการ |
| NicheScoreBar.tsx | frontend/src/components/Niche/ | Medium | Visual score bar component |
| useNicheAnalysis.ts | frontend/src/hooks/ | High | Custom hook สำหรับ niche API calls |
| nicheStore.ts | frontend/src/store/ | Medium | Zustand store สำหรับ niche state |

## 3.3 Shared Types — Additions to shared/src/index.ts

| งาน / Task | ไฟล์ / Location | Priority | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| NicheInput interface | shared/src/index.ts | High | Input type สำหรับ niche analysis request |
| NicheResult interface | shared/src/index.ts | High | Output type ของ niche analysis |
| NicheAnalysisResponse | shared/src/index.ts | High | API response wrapper |
| Platform type extension | shared/src/index.ts | Low | ถ้าต้องการเพิ่ม platform ใหม่ |

# 4. ไฟล์ที่ต้องแก้ไข

| งาน / Task | ไฟล์ / Location | Priority | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| app.ts | backend/src/ | High | Register niches.router ใน Express app |
| Home.tsx | frontend/src/pages/ | High | เพิ่มปุ่ม "Find Niche" นำไปยัง /niche-finder |
| main.tsx / App.tsx | frontend/src/ | High | เพิ่ม Route /niche-finder → NicheFinder component |
| docker-compose.yml | root | Low | ไม่ต้องแก้ — ใช้ services เดิมทั้งหมด |
| backend/.env.example | backend/ | Low | อาจเพิ่ม NICHE_CACHE_TTL_HOURS สำหรับ cache config |

# 5. Data Model — NicheAnalysis

เพิ่ม collection ใหม่ใน MongoDB ชื่อ niches โดย reuse pattern เดิมจาก Project.model.ts:

## 5.1 NicheInput (Request Body)

| Field | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| interests | string | ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ (เช่น "การเงิน, ท่องเที่ยว") |
| platforms | Platform[] | แพลตฟอร์มเป้าหมาย: 'youtube' ¦ 'tiktok' ¦ 'instagram' ¦ 'linkedin' |
| timePerWeek | 'low' ¦ 'mid' ¦ 'high' | เวลาว่างต่อสัปดาห์: < 5h / 5–15h / > 15h |
| goal | 'income' ¦ 'passive' ¦ 'affiliate' ¦ 'brand' | เป้าหมายหลักของผู้ใช้ |
| budgetTHB | number | งบประมาณรายเดือน (บาท) — 0, 500, 2000, 5000 |
| language | Language | ภาษาที่ใช้: 'th' ¦ 'en' (reuse type เดิมจาก shared) |
| market | 'thai' ¦ 'global' ¦ 'both' | ตลาดเป้าหมาย |

## 5.2 NicheResult (Per-Niche Output)

| Field | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| name | string | ชื่อ Niche (ภาษาไทย หรือ English ตาม language) |
| description | string | คำอธิบาย 1–2 ประโยค |
| rpmRangeTHB | { min: number; max: number } | ช่วง RPM ประมาณการในหน่วย THB |
| competition | 'low' ¦ 'medium' ¦ 'high' | ระดับการแข่งขันในตลาด |
| growthTrend | 'growing' ¦ 'stable' ¦ 'declining' | เทรนด์การเติบโต |
| monetizationMethods | string[] | วิธีสร้างรายได้ที่แนะนำ (เช่น Affiliate, AdSense, Sponsorship) |
| fitScore | number | คะแนนความเหมาะสม 0–100 คำนวณจาก inputs ของผู้ใช้ |
| whyFit | string | เหตุผลที่เหมาะกับ profile นี้ |
| contentIdeas | string[] | 5 หัวข้อวิดีโอแรกที่แนะนำ |
| suggestedTopic | string | Topic ที่แนะนำให้ใช้กับ POST /api/projects (pre-fill Stage 1) |
| suggestedStyle | Style | Style ที่เหมาะ: 'educational' ¦ 'promotional' ¦ 'documentary' ¦ 'cinematic' |

## 5.3 NicheAnalysisDocument (MongoDB Schema)

| Field | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Auto-generated |
| input | NicheInput | Input ที่ผู้ใช้กรอก |
| results | NicheResult[] | Array ของ niche ที่วิเคราะห์ได้ (3 รายการ) |
| topPick | string | ชื่อ niche ที่แนะนำที่สุด |
| tip | string | คำแนะนำสั้นสำหรับ profile นี้ |
| model | string | Gemini model ที่ใช้ (reuse StoryboardModel type) |
| costUSD | number | ค่าใช้จ่าย Gemini API (token cost) |
| durationMs | number | เวลาที่ใช้วิเคราะห์ (milliseconds) |
| createdAt | Date | Timestamp (auto via timestamps: true) |

# 6. API Endpoints

ทั้งหมดอยู่ใน niches.router.ts และ mount ที่ /api/niches ใน app.ts:

| Method | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/niches/analyze | วิเคราะห์ niche ด้วย Gemini — รับ NicheInput, คืน NicheAnalysisDocument |
| GET | /api/niches | ดูประวัติ niche analysis ทั้งหมด (pagination) |
| GET | /api/niches/:id | ดูผล niche analysis ตาม ID |
| DELETE | /api/niches/:id | ลบ niche analysis |
| POST | /api/niches/:id/use | สร้าง project ใหม่จาก niche ที่เลือก → redirect ไป /projects/:projectId |

## 6.1 POST /api/niches/analyze — Request / Response

Request body (validated ด้วย Zod):

{ interests: string, platforms: Platform[], timePerWeek: "low"|"mid"|"high",

goal: "income"|"passive"|"affiliate"|"brand", budgetTHB: number,

language: "th"|"en", market: "thai"|"global"|"both" }

Response 201:

{ id: string, topPick: string, results: NicheResult[3], tip: string,

costUSD: number, durationMs: number, createdAt: string }

## 6.2 POST /api/niches/:id/use — Bridge to Project Pipeline

เป็น endpoint ที่เชื่อม Niche Finder กับ pipeline เดิม:

- รับ body: { nicheIndex: number } เพื่อระบุว่าเลือก niche ไหน (0–2)

- ดึง NicheAnalysisDocument ตาม id

- Map ข้อมูลไปเป็น ProjectInput:

- topic ← result.suggestedTopic

- style ← result.suggestedStyle

- platform ← input.platforms[0]

- language, voice, duration, includeMusic ← defaults

- Call POST /api/projects internally → คืน { projectId, redirectUrl }

# 7. Gemini Integration — NicheService.ts

Reuse pattern เดิมจาก backend/src/services/gemini.ts และ stage1-storyboard.ts:

## 7.1 Model ที่ใช้

- gemini-2.5-flash (default) — เหมาะสำหรับ JSON structured output, cost ~$0.001

- gemini-2.5-pro (optional) — สำหรับ analysis ที่ละเอียดกว่า

## 7.2 System Prompt Pattern

ส่ง JSON mode เหมือน Stage 1 storyboard:

// reuse pattern จาก stage1-storyboard.ts

const response = await gemini.generateContent({

model: "gemini-2.5-flash",

generationConfig: { responseMimeType: "application/json" },

contents: [{ role: "user", parts: [{ text: buildNichePrompt(input) }] }],

});

ตัวอย่าง prompt structure ที่ส่งให้ Gemini:

You are a Faceless Video content strategy expert for the Thai market.

Analyze the user profile and return ONLY valid JSON matching this schema: { niches: [...] }

User: interests="${interests}", platforms=${platforms}, timePerWeek=${timePerWeek},

goal=${goal}, budgetTHB=${budgetTHB}, language=${language}, market=${market}

## 7.3 Cost Tracking

Track cost เหมือน pipeline stages เดิม โดย reuse CostCalculator utility:

- เก็บ inputTokens, outputTokens, totalTokens ใน NicheAnalysisDocument

- คำนวณ costUSD จาก Gemini pricing (Flash: $0.075 per 1M input tokens)

- แสดงผลใน NicheFinder UI เหมือน cost tracking ของ stages

# 8. Frontend Integration

## 8.1 Route Setup (App.tsx / main.tsx)

เพิ่ม route ใหม่โดยใช้ React Router v6 เดิม:

// App.tsx — เพิ่มเข้าไปใน Routes

<Route path="/niche-finder" element={<NicheFinder />} />

## 8.2 Home Page (Home.tsx)

เพิ่มปุ่ม "Find Your Niche" ในหน้าแรก เหนือปุ่ม New Project:

// Home.tsx — เพิ่ม link/button

<Link to="/niche-finder">

<button className="...tailwind classes...">Find Your Niche</button>

</Link>

## 8.3 Zustand Store (nicheStore.ts)

Pattern เดียวกับ useProject store ที่มีอยู่:

interface NicheStore {

analysis: NicheAnalysisDocument | null;

isLoading: boolean;

error: string | null;

analyze: (input: NicheInput) => Promise<void>;

reset: () => void;

}

## 8.4 NicheFinder Page (NicheFinder.tsx)

UI มี 2 state หลัก คือ Form View (ก่อน submit) และ Results View (หลัง submit):

Form View — fields ที่ต้องมี:

- interests: text input

- platforms: multi-select chips (reuse Tailwind pattern เดิม)

- timePerWeek: radio/chips

- goal: radio/chips

- budgetTHB: slider หรือ select

- language: select (th / en)

Results View — แสดง NicheResult array:

- NicheCard x3 — แต่ละ card แสดง name, description, fitScore, rpmRange, competition, contentIdeas

- "Use this Niche" button — call POST /api/niches/:id/use แล้ว navigate ไป /projects/:projectId

- Cost & duration แสดงเล็กๆ ด้านล่าง (reuse pattern จาก cost tracking เดิม)

# 9. Integration Flow (End-to-End)

ลำดับการทำงานตั้งแต่ผู้ใช้เปิดหน้า NicheFinder จนถึงเริ่ม Stage 1:

| # | ผู้ส่ง (Source) | ข้อมูล (Data) | ผู้รับ (Target) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User → NicheFinder UI | NicheInput form data | POST /api/niches/analyze |
| 2 | NicheService | Structured prompt (JSON mode) | Gemini 2.5 Flash API |
| 3 | Gemini API | NicheResult[3] JSON | NicheService (parse + validate) |
| 4 | NicheService | NicheAnalysisDocument | MongoDB niches collection |
| 5 | Backend | Response 201 + analysis data | Frontend (React) |
| 6 | User | เลือก Niche + กด "Use this Niche" | POST /api/niches/:id/use |
| 7 | niches.router | Map niche → ProjectInput | POST /api/projects (existing) |
| 8 | projects.router | ProjectDocument created | Navigate to /projects/:id |
| 9 | Stage 1 Storyboard | Auto pre-filled topic + style | ดำเนิน Pipeline ปกติ |

# 10. Development Phases

| Phase 1 | Backend Core — Model, Service, Routes | ~1–2 วัน |
| --- | --- | --- |

### 10.1.1 NicheAnalysis.model.ts

- สร้าง Mongoose schema ตาม NicheInput + NicheResult + document fields

- เพิ่ม index: { createdAt: -1 } เหมือน ProjectSchema

- Export NicheAnalysisModel

### 10.1.2 NicheService.ts

- Copy pattern จาก services/gemini.ts สำหรับ client initialization

- สร้าง buildNichePrompt(input: NicheInput): string

- สร้าง analyzeNiche(input: NicheInput): Promise<NicheAnalysisDocument>

- Track cost เหมือน stage services เดิม

### 10.1.3 niches.router.ts

- POST /analyze — validate (Zod) → NicheService.analyzeNiche → save → return 201

- GET / — ดูประวัติ analysis (ใช้ pagination pattern เดิม)

- GET /:id — ดู analysis ตาม id

- DELETE /:id — ลบ

- POST /:id/use — map niche → ProjectInput → POST /api/projects

### 10.1.4 Register Router ใน app.ts

app.use('/api/niches', nichesRouter);

| Phase 2 | Shared Types | ~0.5 วัน |
| --- | --- | --- |

- เพิ่ม NicheInput, NicheResult, NicheAnalysisResponse ใน shared/src/index.ts

- Run npm run build --workspace=shared เพื่อ compile

- ตรวจสอบ TypeScript types ใน backend และ frontend ถูกต้อง

| Phase 3 | Frontend — Store + Hooks + UI | ~2–3 วัน |
| --- | --- | --- |

### 10.3.1 nicheStore.ts (Zustand)

- สร้าง store pattern เดิมตาม useProject store

- State: analysis, isLoading, error

- Actions: analyze(input), reset()

### 10.3.2 useNicheAnalysis.ts

- Custom hook ที่ wrap nicheStore

- Handle optimistic UI และ error states

### 10.3.3 NicheCard.tsx

- Props: result: NicheResult, isTop: boolean, onUse: () => void

- แสดง fitScore ด้วย visual bar (reuse Tailwind)

- แสดง rpmRange, competition badge, contentIdeas list

- "Use this Niche" button → call onUse callback

### 10.3.4 NicheFinder.tsx (Main Page)

- Form state → submit → Results state (2 views)

- Loading state ด้วย animation เหมือน generating stages

- Error handling เหมือน stage error panel เดิม

### 10.3.5 Route + Navigation

- เพิ่ม /niche-finder route ใน App.tsx

- เพิ่มปุ่ม "Find Your Niche" ใน Home.tsx

| Phase 4 | Testing & Polish | ~1 วัน |
| --- | --- | --- |

- ทดสอบ end-to-end: NicheFinder → Use → Project Stage 1 ถูกต้อง

- ทดสอบ error cases: Gemini API fail, invalid input, network error

- ทดสอบ cost tracking แสดงผลถูกต้อง

- ทดสอบ mobile viewport (9:16 platform selection)

- Code review: TypeScript types ครบ, Zod validation ครบ

# 11. WebSocket Events (Optional Enhancement)

ถ้าต้องการ streaming progress สำหรับ Niche analysis (เหมาะถ้า analysis ใช้เวลานาน) สามารถ reuse Socket.io pattern เดิมได้:

| Event | Payload |
| --- | --- |
| niche:analyzing | { analysisId: string, message: string, percent: number } |
| niche:result | { analysisId: string, results: NicheResult[], topPick: string } |
| niche:error | { analysisId: string, error: string } |

หมายเหตุ: สำหรับ MVP ไม่จำเป็นต้องมี WebSocket เพราะ Gemini Flash response เร็ว (~2–5 วินาที) ใช้ polling หรือ async/await ปกติได้

# 12. Environment & Configuration

ไม่ต้องเพิ่ม API key ใหม่ — Niche Finder reuse GEMINI_API_KEY เดิมทั้งหมด:

## Optional — เพิ่มใน backend/.env

# Niche Finder config (optional — ถ้าไม่ระบุ ใช้ default)

NICHE_MODEL=gemini-2.5-flash          # model สำหรับ niche analysis

NICHE_CACHE_TTL_HOURS=24              # cache analysis ที่ input เหมือนกัน

NICHE_MAX_RESULTS=3                   # จำนวน niche ต่อการ analyze

Docker: ไม่ต้องแก้ docker-compose.yml เพราะใช้ MongoDB และ Redis เดิม

# 13. Future Enhancements (Post-MVP)

## Phase 5 — Trend Data Integration

- เพิ่ม Google Trends API เพื่อดึงข้อมูล search volume จริง แทนที่การ estimate ด้วย Gemini

- เพิ่ม TikTok Creative Center API เพื่อดูข้อมูล trending hashtags และ niche performance

- เก็บ trend data ใน MongoDB เป็น time-series สำหรับ historical comparison

## Phase 6 — Competitor Analysis

- ดึงข้อมูล top channels ใน niche จาก YouTube Data API

- วิเคราะห์ gap หัวข้อที่ยังไม่มีคนทำ

- แสดง estimated monthly revenue ของ channels ที่ใกล้เคียง

## Phase 7 — Saved Niches & History

- ให้ผู้ใช้ bookmark niche ที่ชอบ

- เปรียบเทียบ niche หลายตัวพร้อมกันใน comparison view

- Track niche performance หลังจาก publish videos

# 14. Summary Checklist

|  | Task | Phase | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | NicheAnalysis.model.ts | 1 | TODO |
| [ ] | NicheService.ts + Gemini integration | 1 | TODO |
| [ ] | niches.router.ts (5 endpoints) | 1 | TODO |
| [ ] | Register router ใน app.ts | 1 | TODO |
| [ ] | Shared types ใน shared/src/index.ts | 2 | TODO |
| [ ] | nicheStore.ts (Zustand) | 3 | TODO |
| [ ] | useNicheAnalysis.ts hook | 3 | TODO |
| [ ] | NicheCard.tsx component | 3 | TODO |
| [ ] | NicheFinder.tsx page | 3 | TODO |
| [ ] | Route + Navigation ใน App.tsx + Home.tsx | 3 | TODO |
| [ ] | End-to-end testing | 4 | TODO |
| [ ] | Error handling & edge cases | 4 | TODO |

content-creator — Niche Finder Module Plan  |  alekpr  |  April 2026